北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

招 标 文 件

项目编号：清庚工招202214号

招标人：北京清华长庚医院

2022年10月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 招标须知	4

第三章 评标办法	14

第四章 技术部分	22

第五章 合同部分	25

第六章 投标文件格式	31

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第一章 招标公告

- 招标公告

北京清华长庚医院现对“北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目”进行招标。欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

- 招标人名称：北京清华长庚医院

- 招标人地址：北京市昌平区立汤路168号

- 招标人联系电话：010-56118784

- 招标代理机构名称：/

- 招标代理机构地址：/

- 招标代理机构联系电话：/

- 本项目投资额：45万元

- 招标内容：北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目。

- 建设规模：本项目总建筑规模131248.24平方米，其中地上建筑面积102365.16平方米，地下建筑面积28883.08平方米，地上11层，地下2层。

- 招标方式：公开招标

- 资格审查方式：资格后审

- 投标人条件及资格：中华人民共和国境内注册的独立法人，且具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；具备生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书（等级3星及以上）且同时具备生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书（等级3星及以上）；拟派项目负责人应具有高级及以上职称、类似工作经验；本项目不接受联合体申请。

- 招标文件的获取：

- 获取招标文件时间：2022年10月10日09时00分00秒——2022年10月14日9时00分00秒（北京时间）。

- 获取招标文件地点：北京清华长庚医院2#楼3F。

投标截止时间及开标时间：2022年10月14日上午9:00（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京清华长庚医院2#楼3F会议室一。

- 评分方法：综合评分法

- 项目联系人：武老师、张老师

联系电话：010-56118807

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第二章 招标须知

- 1.	项目概况

1.1	项目概况

项目名称：北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目。

项目位置：北京市昌平区立汤路168号。

招标内容：北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目。

招标方式：公开招标

资格审查方式：资格后审

1.2	招标人

北京清华长庚医院

北京市昌平区立汤路168号

- 2.	投标人的资格

2.1	中华人民共和国境内注册的独立法人，且具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）。

2.2	具备生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书（等级3星及以上）且同时具备生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书（等级3星及以上）。

2.3	拟派项目负责人应具有高级及以上职称、类似工作经验。

2.4	本项目不接受联合体申请。

- 3.	招标活动时间安排

（所有时间均为中国北京时间，下同）

2022年10月10日至2022年10月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

- 4.	招标文件的获取

详见招标公告

- 5.	投标文件的编写和签署

5.1	投标人应当认真研读招标文件各组成部分的内容，充分审阅、了解本招标文件的各项条款规定以及投标人一旦中标后须承担的合同义务和责任；如果投标人提交的投标文件不能响应本招标文件规定的实质性要求和条件，其责任及后果由投标人自行负责。

5.2	投标人需提交 3 份投标文件（正本1份，副本2份），并在投标文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的副本可以是其正本的复印件，当投标文件的正本和副本的内容不一致时，以正本文件为准。

5.3	投标人须按照招标文件的要求盖章、签字。由授权代理人签字或盖章时须随投标文件提交投标文件签署授权委托书（该委托书需由投标人法定代表人签章并加盖公章），否则投标文件无效。

5.4	除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章并由投标文件签字人签字或盖章。

5.5	如果投标人在报送投标文件后发现错误，可书面指出该项错误，并在投标文件递交截止时间之前提交修订本。招标人将拒绝接受在投标文件递交截止时间之后提交的修订本。

- 6.	投标文件的装订与密封

6.1	投标文件的装订

全套的投标文件应采用A4纸张规格打印装订成一册，投标文件装订应采用书本式左侧装订（胶装）的方式装订。

6.2	投标文件须装入投标人自制的密封袋（或密封箱）中密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章、并由法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。

- 7.	投标文件的递交

招标人将拒绝接收第一章招标公告中规定的提交投标文件截止时间后送达的，或未送达到指定地点的投标文件。

- 8.	投标报价

8.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

8.2	投标人应在投标一览表后附分项报价表，标明投标服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

8.3	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，签约合同为固定总价合同，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是无效投标而被拒绝。项目报价表中的综合单价包括实施和完成水资源监测、验收服务工作所需的人工、材料、机械、检测、保险、管理费、利润和技术工作费、税金等费用，以及各种文件明示或暗示的配合费（包括但不限于与施工单位及相关单位配合的费用）、补偿费等所有责任、义务和一般风险。投标总价应包含招标代理服务费。

8.4	每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

8.5	投标人不得以低于成本的报价竞标。

8.6	无论投标人是否中标，投标人应承担其参加本次投标所发生或涉及的所有费用，招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。

- 9.	不被接受的投标文件

有以下情况之一存在或发生时，投标文件将不被接受：

9.1	未按本须知第7条规定的时间及地点提交投标文件的文本文件；

9.2	投标人在投标文件的审查、澄清、评价和推选过程中，有不正当地对招标人施加影响的任何企图和行为或不正当地企图影响评标委员会评委正常工作；

9.3	投标文件未按招标文件的要求签字或盖章。

- 10.	投标文件的评审

招标人将设立专门的评标委员会对投标人递交的投标文件进行评审，以此来判断投标人是否具有承担本次水土保持监测、验收的资格和能力，由通过评审排名第一的投标人进行本项目工作。

10.1	投标文件评价的前提

投标人应对投标文件中所提供的资料和说明的真实性负全责。如果投标人提供的信息确有虚假，或在审查时对评标委员会提出的澄清要求不能提供满意的解释，招标人可不接受其投标文件。

10.2	招标审核的方式

投标文件的评审分初步审核和详细评审。

10.2.1	初步审核

初步审核主要审查投标人获取招标文件和提交投标文件的时效性，审核投标文件包括所有证明资料的完整性、符合性、有效性等方面的内容。在本阶段被拒绝的投标人不得进入下一阶段的评审。

10.2.2	详细评审

详细评审是对通过初步审核的投标人各方面实力作进一步评估。

采用综合评分法（第三章评标办法）。

10.3	接受投标文件与否将由招标人最终确认。

- 11.	其它条款

11.1	解释权

本次“北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目”的解释权属于招标人。

11.2	语言

本次投标文件及投标人与招标人之间的与本次招标有关的往来函电和文件应使用简体中文书写。

11.3	适用的法律

“北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目”招标活动本身及与该活动相关的文件所适用的法律、法规仅为中华人民共和国的法律和法规（不包括港澳台地区法律法规）。

11.4	保密

投标人所递交的投标文件中涉及到申请人的商业秘密的内容将被视为招标人的秘密，将不被泄露给与本项目无关的任何第三方。

11.5	其它说明

凡参加北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目的投标人均被视为同意及接受本招标文件的全部内容及条款。

11.6	投标文件的有效期

投标文件的有效期自递交投标文件截止时间（开标时间）起第90天止。在此期限内投标人的投标保持有效，有效期不足的投标将被视为不响应招标文件而被废标。

11.7	招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。本招标文件中技术部分为本项目合同组成部分。

- 12.	投标保证金

12.1	投标人在递交投标文件的同时向招标代理机构支付投标保证金人民币 0万元整，此保证金是投标文件的一个组成部分。

- 13.	中标服务费

本项目招标代理服务费0元。

- 14.	开标与评标

14.1	开标

14.1.1	在有投标人的法定代表人或法定代表人委派来的授权代表在场的情况下，招标人将于规定的时间和地点召开开标会议，投标人代表应签名报到。

14.1.2	除了迟到的投标文件不予开封之外，投标文件将被检查以便确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金。

14.1.2	在投标人的投标保证金提交的前提下，招标人将投标人的名称、投标总金额以及被认为适当的其他细节将在开标时宣布。

14.2	评标过程保密

14.2.1	开标以后，直到授予合同为止，凡有关对投标文件的审查、评审工作，都在保密的情况下进行。有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄漏。

14.2.2	投标人在本次招投标过程中对招标人施加影响的任何行为，都可能导致取消其投标资格。

14.3	初步评审

14.3.1招标人依法组建评标委员会，对投标文件进行评审。

14.3.2	招标人首先将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应。只有通过初步评审的投标文件才能进行详细评审。

14.3.3	投标文件如与招标文件的规定有重大偏离或保留，或与实质性条款的要求不符，或是限制、影响了招标人的权利或投标人的责任和义务，而调整这些偏离或保留后将导致对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其投标文件将被拒绝。

14.4	符合要求投标文件的确定

14.4.1	在详细评审之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

14.4.2		实质上符合要求的投标文件，应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。

14.4.3	实质不符合招标文件要求的投标文件将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为符合要求的投标。

14.5	投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

14.5.1	投标文件未按招标文件密封的。

14.5.2	投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

14.6		错误的修正

14.6.1	评标委员会将对确定为实质上符合招标要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

①如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，以所报的单价为准，除非评标委员会认为单价中有明显的小数点错位，此时应以所报的合价为准，并修改单价。

14.6.2	评标委员会按上述修改错误的方法调整修改投标文件的报价，经修改的投标报价只在评审时使用。投标人将承担由于投标文件存在上述错误，评标委员会按照上述方法进行修改后可能产生的不利后果。

14.7		投标文件的澄清

14.7.1	在评审阶段，当评标委员会认为必要时，可书面通知投标人，要求其在规定时间内澄清投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，但不得提出或允许更改投标文件中的投标报价或其它实质性内容。

14.7.2	投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

14.7.3	评标委员会不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

14.8		详细评审

14.8.1	评标委员会将对通过初步评审的、对招标文件作出实质性响应的投标文件进行详细评审和比较。

14.8.2	评标的主要原则及方法：

①评标委员会将按照国家和地方法律法规的要求，采用相同的程序和标准，遵循“科学、择优、公平、公正”的原则，进行综合评估和比较。

②评标委员会将从技术和商务两方面对投标文件进行评审，其中技术权重K1为50%，商务权重K2为50%。

③技术评审内容：符合标准、规范要求、编制工作方案、进度保证措施、报批等协调配合工作安排。

④商务评审内容：投标报价、投标人相关业绩、人员配备情况等。

14.9		重新招标

发生下列情况之一，招标人将依法重新招标：

14.9.1	在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于三家的。

14.9.2	所有投标人的投标文件均被作废标处理或被否决的。

14.9.3	评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争力，评标委员会决定否决全部投标的。

14.9.4所有中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同。

- 15.	报价依据

参考国家相关收费标准，充分考虑市场行情进行竞争性报价。

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第三章 评标办法

为规范评标工作程序，切实做好北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目的评标工作，特制定本评标办法。

- 1.	评标依据

1.1		《中华人民共和国招标投标法》。

1.2	《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家计委等七部委12号令）。

1.3		《北京市招标投标条例》（北京市人大第63号）。

- 2.	评标原则

2.1		坚持公平、公正、科学、择优的原则；

2.2	通过评审，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标人；

2.3	评标工作遵循少数服从多数的原则。

- 3.	评标委员会

招标人在开标前依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和招标代理公司在中国政府采购网的财政部评标专家监管系统中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家共同组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经理等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会主任由评标委员会成员推举产生。

- 4.	废标界定

评标委员会根据以下条款以书面形式确定投标文件是否为无效文件：

4.1		投标文件（包括密封袋或密封箱的密封条上）无单位盖章或盖章模糊不清晰、无法辨认的、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

4.2	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.3	投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4.4	投标人名称或组织结构与投标文件不一致的；

4.5	投标人资格不符合招标文件要求的；

4.6	对投标的工程范围和工作内容有任何偏离；

4.7	对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

4.8	投标文件附有招标人不能接受的条件；

4.9	投标文件未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件的；

4.10	投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.11	未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

4.12	符合招标文件规定其他废标条件的。

- 5.	评标标准和方法

5.1	本项目评审采用综合评分法。

5.2	评标委员会依据本评标办法对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

5.3	评标委员会将按得分高低排名，出具评标报告，并依此推荐排名位于前三名的投标人作为中标候选人。

5.4	评审因素权重：技术部分：K1=50%，商务部分：K2=50%。

5.5	投标报价评审采用内插法。

5.6	评标基准价计算方法：

当投标单位≧5家时，去掉一个最高有效投标报价、一个最低有效投标报价（最高、最低有效投标报价参与投标报价的评审），评标基准价M=去掉一个最高、最低后的各有效投标报价的算术平均值。

当投标单位<5家时，不去掉最高、最低有效投标报价，评标基准价M=各有效投标报价的算数平均值。

有效投标报价为不超过本项目控制价的投标报价。

5.7   招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人将依序确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

- 6.	技术部分评分标准（50分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 12 | 根据投标人“服务方案”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得10-12分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得7-9分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得4-6分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得0-3分； |
| 2 | 工作进度、提交成果时间安排及保证措施 | 12 | 根据投标人“工作进度、提交成果时间安排及保证措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得10-12分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得7-9分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得4-6分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得0-3分； |
| 3 | 针对本项目服务关键问题的分析与措施 | 10 | 根据投标人“针对本项目服务关键问题的分析与措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得8-10分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得5-7分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得3-4分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得0-2分； |
| 4 | 与项目业主、相关单位配合的措施 | 8 | 根据投标人“与项目业主、相关单位配合的措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得7-8分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得5-6分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得3-4分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得0-2分； |
| 5 | 增值服务 | 8 | 根据投标人“增值服务”进行综合评审，每有一条能被评标委员会认可的增值服务得2分，最多得8分。 |

注：1、中标候选人并列式时的处理方式：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、服务方案中应包括医院现状建筑观测方案，并具有针对性。

3、增值服务须在投标文件中提供增值服务承诺。

- 7.	商务部分评分标准（50分）

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 一、投标报价（20分） | 评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效投标报价。 有效投标的基础报价Xi与基准价M的差异值β=(Xi—M)/M×100%。 （评标规则详见附表1） |
| 二、投标人相关业绩（30分） | 类似项目业绩是指近3年已完成的单项合同额100万元及以上或建筑面积15万平方米及以上的房屋建筑工程水土保持监测验收等服务类似服务业绩（近三年是指2017年1月1日至2019年12月31日） （评标规则详见附表2） |

附表1：

| 评分标准 |  |  | 投标人 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A： |  | B： |  | …… |  |  |
|  |  |  | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |  |
|  | …… | 以此类推 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=10% | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=8% | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=6% | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=4% | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=2% | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=-1% | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=-2% | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=-3% | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=-4% | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | β=-5% | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | 以此类推 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价得分=得分*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

业绩评审表

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似工程业绩 | 12 | 类似项目业绩是指近3年已完成的单项合同额100万元及以上或建筑面积15万平方米及以上的房屋建筑工程水土保持监测等服务类似服务业绩，每提供一项得3分，最多得12分。（提供合同复印件并加盖公章） |
| 2 | 项目负责人业绩 | 8 | 投标人拟派的项目负责人具有类似项目业绩，每提供一项得3分，最多得8分。（提供合同复印件并加盖公章） |
| 3 | 项目人员配备情况 | 5 | 根据投标人“项目人员配备情况”进行综合评审： （1）人员数量充足、种类齐全、工作经验丰富得3-5分； （2）人员数量不充足、种类不齐全、工作经验不丰富得0-2分。 |
| 4 | 项目人员技术实力情况 | 5 | （1）服务人员具有中、高级职称人数占拟投入人员总数三分之一及以上，且技术力量雄厚的，得3-5分； （2）服务人员具有中、高级职称人数占拟投入人员总数不足三分之一的，得0-2分； |

附表3：

符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 3 | 投标人招标文件的获取 | 符合招标文件对投标人获取文件的要求 |
| 4 | 投标人投标文件的递交 | 符合招标文件对招标人递交文件的要求 |
| 5 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（加盖公章） |
| 6 | 企业资质等级 | 符合招标文件要求并附企业资质证书（加盖公章） |
| 7 | 类似项目业绩 | 符合招标文件要求并附合同中能体现出类似业绩要求的关键页复印件（加盖公章） |
| 8 | 投标报价 | 投标报价未超过招标控制价且只能有一个有效报价 |
| 9 | 投标文件格式 | 符合招标文件第六章要求 |
| 初步审查结论： 通过符合性审查标注为√；未通过符合性审查标注为× |  |  |

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第四章 技术部分

技术要求

一、水土保持工作技术要求

1.规范文件

（1）《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号文）；

（2）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）；

（3）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）；

（4）《北京市水务局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》（京水务郊[2018]53号）；

（5）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（6）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）。

2.监测工作要求

2.1施工准备期

（1）基本资料收集：收集工程占地及周边区域的地形地貌、土地利用与植被状况、水土流失防治现状等与监测有关的资料，为编写《监测实施方案》准备资料。

（2）施工准备前期工作：对项目区现状进行实地踏勘，调查水土流失状况，依据水土保持方案和实际调查资料，编制切实可行的《水土保持监测实施方案》。

2.2工程建设期

根据本项目的总体布局及项目特点，确定工程扰动面积、监测范围、监测内容、监测时段和监测频率。

监测施工期间不同阶段、不同区域的水土流失状况，对施工组织和施工工艺提出建议，以保证最大限度地控制施工造成的水土流失。

2.3水土保持措施试运行期

（1）水土保持措施防治效果监测，如土地整治效果等。

（2）水土流失防治目标达标情况监测，如水土流失总治理度、渣土防护率、林草覆盖率等。

2.4监测预期成果

（1）承担项目监测工作后，收集项目资料，编制《水土保持监测实施方案》。

（2）每月提交上月《生产建设项目土石方动态信息月报表》。

（3）每季度第一个月提交上季度《水土保持监测季度报表》。

（4）每年第一个季度提交上年度《监测年度总结报告》。

（5）项目完工后，准备验收前提交《水土保持监测总结报告》。

3.水土保持监理

项目完工后，编制《水土保持监理总结报告》。

4.验收工作要求

依据批复的水影响评价报告书、设计文件的内容和工程量，检查水土保持设施完成情况，对本项目水土保持设计方案及现场实际水土保持的工程量逐一做对比分析，并对主体监理的监理月报、季报、年报统计水土保持工程的投资、质量、进度、工程量做统计，编制完成《水土保持设施验收报告》，并报送水行政部门。

水土保持验收评审会后根据专家意见修改报告，修改完成后提交水行政主管部门，并取得水行政主管部门的验收许可批复。

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第五章 合同部分

合同编号：

技  术  服  务  合  同

项目名称: 北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

委 托 人：

（甲方） 北京清华长庚医院

受 托 人：

（乙方）

签订地点:  北京市

签订日期：    年   月

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同甲、乙双方就“北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目”水土保持监测、监理及验收技术服务事宜，经协商一致，签订本合同。

- 一、咨询的内容、形式和要求

1、项目概况

- 技术服务内容

水土保持监测技术服务

乙方负责本项目的水土保持监测技术服务工作。负责编写本项目的水土保持监测技术资料；负责编写本项目的水土保持监测总结报告；提交的成果文件应当符合国家和北京市的相关法律法规、规范性文件以及相关技术标准规范、规程的规定。

水土保持监理技术服务

代建设单位编写《水土保持监理总结报告》；提交的成果文件应当符合国家和北京市的相关法律法规、规范性文件以及相关技术标准规范、规程的规定。

水土保持设施验收技术服务

乙方负责本项目水土保持验收技术服务工作。依据本项目的主体竣工资料、水土保持监测成果，编写《水土保持设施验收报告》，，并协助甲方完成本项目水土保持设施自主验收及报备。

- 二、履行地点和方式

本合同有效期为：     年     月     日至      年     月     日

履行地点：北京市

履行方式：水土保持监测及验收技术服务工作要求按照经水行政主管部门批准的《水影响评价报告书》（报批稿）或《水影响评价报告书》（报批稿）以及相关法律法规、规范性文件、技术标准规范、规程执行。

- 三、工作条件和协作事项

1、在本合同生效后,甲方应及时向乙方提供水土保持各个阶段工作所需的下列资料：

（1）甲方提供给乙方本项目《水土保持方案》（报批稿）或《水影响评价报告书》（报批稿）电子版和纸质版各一份及行政批复文件一份。

（2）甲方向乙方提供工程设计资料及设计变更资料（如有）工程施工中的文字、图片资料及竣工的相关材料等。

2、甲方有义务陪同乙方进行现场考察，对乙方现场监测、验收技术服务等水土保持工作提供便利条件。

3、针对乙方提出的水土保持问题，甲方应及时进行改进，落实相关水土保持措施，协调施工单位、监理单位配合开展相应工作，以便顺利通过水影响评价竣工验收。

4、甲方应及时支付乙方合同款。

- 四、验收标准和方式

按照相关规定以及甲方的要求，提交水土保持监测、监理及验收技术报告，提交的成果文件应当符合国家和北京市的相关法律法规、规范性文件以及相关技术标准规范、规程的规定。

- 五、报酬及其支付方式

1、本合同总报酬为人民币       万元整（￥）。即与本项目水土保持监测验收报告编制相关的一切费用均由乙方承担，甲方不再另行支付费用，包含并不限于报告编制费、各级评审涉及的会议费、专家审查费、交通费、税金等为履行合同所发生的全部费用，不再因任何因素而调整；

2、支付方式：

第1期付款：合同签订后且乙方提供相应的发票并经甲方审核无误后10日内，甲方支付乙方合同报酬的30%，即人民币       万元（￥）；

第2期付款：甲方取得水务局正式批复《北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目水影响评价报告》的相关批准文件后，且乙方提供相应的发票并经甲方审核无误后10日内，甲方向乙方支付合同金额的70%，即人民币       万元（￥）

- 六、违约责任

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

1、由于甲方的原因（投资易主、水土保持的设计变更、违规违法项目、水土保持措施不到位等）使得乙方未能及时完成技术报告，或技术报告或未能通过水务局及专家评审，对甲方造成的损失，甲方自负，并支付乙方成本费用。

2、由于乙方的原因未能及时完成水土保持监测及验收技术报告，或报告未能通过专家评审，如属乙方报告问题，乙方有义务修改直至通过为止。

- 七、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成的， 双方约定向合同签订地的人民法院起诉。

- 八、其它

（一）如遇国家和北京市水务局发生有关政策性变化，双方应另签补充协议，本合同未尽事项，双方协商解决。

（二）本合同双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页仅作为《技术服务合同》的签署页）

甲方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　     　　　     （签名）

年    月     日

乙方：                                        （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　        　（签名）

年    月    日

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

# 第六章 投标文件格式

## 投标文件封面格式

北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目

投标文件

项目编号：KJY20201400

投标人：_____________________________

法定代表人或授权代理人：_______________

二〇二〇年   月

## 投标商务文件

## 一、投标函

投标函（格式）

致：北京清华长庚医院

1．在研究了  北京清华长庚医院建设工程（一期）水土保持监测及验收项目  招标文件（含澄清/补充文件）和考察了工程现场后，我方提出的总报价为：人民币（大写）    万元（小写：    ），我方愿意遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。

2．如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求在各阶段计划内完成本合同任务，满足国家行政主管部门相关要求。该工期以合同中约定的日期算起。

3．如果贵方接受我方的投标，我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本项目中。

4．如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供服务。

5．我方同意在从规定的开标之日起90天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6．在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方同意，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8．随同本投标函，我方同时交纳金额为人民币   万元的投标保证金。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能或拒绝按照贵方确定的日期签订合同，贵方有权没收投标保证金，另选中标人。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（职务）（姓名）（签字）

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年   月   日

## 二、投标报价一览表

报价单—投标报价

工程名称：                                          货币单位：人民币元

| 序号 | 工作内容 | 投标报价（元） | 服务期限（次） | 投标人代表 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)

日期：    年    月    日

## 三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

本人作为________（公司名称）_______法定代表人，在此授权我公司_________先生/女士作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理（工程名称）投标的以下事宜（请在合适的选项前划√）：

- 投标文件的准备，包括参加各种标前会议

- 投标文件的签署

- 参加开标会议

- 参加投标澄清或答疑会议

- 进行合同及价格谈判

- 签订承包合同

- 执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自        起至         止。

(公司名称及并加盖公章)

法定代表人(签字)：____________________

日期：

## 四、投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 资质等级证书及证书号 |  |  |  |
| 质量管理体系证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 组织机构简介 |  |  |  |

注：投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)

日期：    年    月    日

## 五、业绩表并附证明材料

项目业绩表（格式）

| 建设单位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程简要说明（包括工程规模、主要建筑物特征等） |  |  |  |
| 主要人员情况 |  |  |  |
| 投入高/中级职称技术人员（人） |  |  |  |
| 工作周期 （年/月/日至 年/月/日） |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应具有近3年已完成的单项合同额100万元及以上或建筑面积15万平方米及以上的房屋建筑工程水土保持监测、监理等服务类似服务业绩。

2、投标人应随此表附上相关的业绩的委托合同复印件作为证明。

3、如有多个正在进行相关测绘的项目，可按此表格扩展。

投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)

日期：    年    月    日

## 六、其他证明材料

## 投标技术文件