| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清华长庚医院核酸基地医院能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏立楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118690 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 977.23336 | 977.23336 |  | 977.23336 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 977.23336 | 977.23336 |  | 977.23336 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置各类医疗设备、移动方舱和进行必要的场地改造，按照疫情防控工作要求，保证医院核酸检测能力。 |  |  |  |  |  | 按照疫情防控工作要求，保证医院核酸检测能力。检测能力＞3万份，质量结果符合疫情防控相关要求，如期实现能力提升，满足我市疫情防控核酸检测要求。服务对象及使用方满意度符合要求。项目首款执行707.61万元，尾款执行269.62336万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市属医院国家公共实验室和市级核酸检测基地检测能力 |  |  | ＞3万份 | ＞3万份 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 |  |  | 符合指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保如期实现能力提升 |  |  | ≥12月 | 年底达到能力提升 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1179.35万元 | 项目金额977.23万元 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足我市疫情防控核酸检测要求 |  |  | 符合要求 | 满足我市疫情防控核酸检测要求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及使用方满意度 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |