# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院临床实验信息管理采购项目

预算金额：260000元（人民币）

- 采购需求

- 1、建设要求

| 功能模块 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 质控管理模块 | - #支持对质控问题等级、质控内容进行配置； - #支持按里程牌、受试者序号、质控频率、入组比例等进行质控计划设置； - #支持按质控计划自动完成质控任务或质控消息的推送； - #支持质控过程问题录入及反馈； - #支持项目相关人员对质控问题整改； - #支持质控问题跟踪确认及关闭； - ★支持质控记录导出； - #支持监查预约及确认； - #支持监查记录和报告管理； - ★支持质量现状版； - ★支持按专业、期别的质量统计分析； - ★支持稽查人员资质审批功能和质控报告批量导出功能； |
| 统计管理模块 | - ★统一的报表管理； - #报表访问权限设置，只有授权的用户可对报表进行查看； - ★报表即时查看； - ★定期报表生成，将生成的报表自动保存到相应文档中； - ★报表按需导出； - ★该模块包含质控现状数据分析系统(科室分布、风险等级等多维度)、受试者/伦理/药品等现状版展示功能、项目信息多维度统计导出功能； |
| 财务管理模块 | - #该模块覆盖合同起草、审核、签章、归档、履约跟踪、变更管理全过程，与项目模块联动，合同状态实时更新； - ★实现试验经费预算管理、到账登记、经费调整、开支计划、研究者费自动计算与发放、成本核算、项目决算与审计追踪； - ★实现合同/经费相关报表导出； - ★与HIS系统对接，实现经费同步（例如，挂号费、检查检验费、药品费等），实现医疗记账费用功能优化、统一的财务入账和支出管理； - #统一的合同管理； - #合同检索； - #上传合同的扫描件； - #支持合同手动创建、维护和查看； - #记录文件审阅历史； - #支持多种合同付款类型，包括全款支付、分阶段付款、受试者例数付款、按随访付款； - ★财务统计视图、按专业统计财务收支情况，即时显示专业科研收入情况； - ★支持费用进度结算和结题结算，支持经费创建、转账和出入账管理，支持按机构和伦理进行出入账申请审批和等级，支持项目费用统计； - #基于研究方案配置检验检查项； - #与院内电子病历系统对接，实现免费检验检查的配置和管理； - #根据试验执行情况定期计算经费开支，与检验或财务科室等实现财务信息交互； |
| △信息安全 | - 应用服务器及数据库必须部署在院内网中，以保障数据保存均要在本院内网环境下进行。 - 具备完善的数据保密机制，防止监护数据、个人隐私等数据的泄漏。 - 院内相关对接的软件工程师具有系统数据库的访问权。 - 软件具备完整的权限管理功能、可定义用户可使用的功能。 - 支持系统日志管理及审计技术，对登陆及访问明细需要进行审计，并定时分析、清除。 - 具备XSS攻击、SQL注入、CSRF跨站请求伪造攻击、编码转换等攻击的防范机制。 - 具备可靠的数据加密方式、算法及其他数据安全机制，确保业务数据的安全与稳定，严禁明码传输。 - 具备可靠的身份鉴别和访问控制机制（如支持强密码策略，防止暴力破解、强制修改默认密码等） |
| 其他 | - △厂商安装在服务器上的数据库、操作系统等需提供对本院的正版软件授权文件。 - △可根据业务人员需求，定制化修改或开发相关功能。 - #本项目涉及到的定制功能的开发、系统集成、测试、部署等全过程的软件公司服务费用以及本地化部署相关费用包括在投标总价中； - ★可同步获取现有临床实验系统财务管理模块、质控管理模块和统计管理模块的数据。 - ★所有现有临床实验系统财务管理模块、质控管理模块和统计管理模块的功能均需在升级后的模块中保持可用。 |

2、交付要求

- （1）交付日期为合同签订后的接收采购人通知之日起90个自然日内。

- （2）提供项目工作说明书（SOW）、需求规格说明书、涉及二次开发的接口说明书、项目主体计划、开发明细计划、需交付的代码QC报告、项目验收报告等。

- （3）提供项目管理文档、培训文档，包含但不限于项目计划、周报、培训方案、培训演示文稿、系统操作手册、系统配置手册、系统部署手册。

- （4）提供测试用例、测试计划，在采购人标准环境中进行集成测试、功能测试、性能测试、安全测试，并出具相应的测试报告。

- （5）提供中标人项目组成员明细表及上线部署正式告知邮件（说明部署内容、部署时间、注意事项等）。

- （6）提供历史数据迁移及查询方案。

- （7）提供数据表结构说明、数据库查询操作说明。

3、售后服务

（1）在合同期和质保期内，免费升级最新版本。

（2）若系统出现异常，则需按院方要求时效解决问题：

紧急事件15分钟内处理完毕，如有必要2小时内到达现场。

非紧急事件24小时内处理。

（3）提供软件至少3年的免费质保，质保内容包含BUG修改、功能优化、版本迭代更新及升级。

（4）投标人须提出质保期后每年的收费金额，维护费每年最多不超过合同总金额的10%，维护内容包含但不限于：BUG修改、功能优化、版本迭代更新及升级。

（5）投标人员需提供针对我院的专业售后团队，至少包含一名相对稳定且满足本项目技术要求的运维人员负责本院。

（6）系统应用数据库需对我院无条件开放，我院拥有数据库管理员权限。需提供应用数据库的数据结构文档。应满足我院日常数据提取和分析的需求。厂商对数据结构的修改需经过我院授权后才可执行。数据经由我院对业务系统数据进行质控分析后，所发现的业务系统问题或数据问题，厂商需无条件配合我院做相应改造，直至符合我院对数据质量的要求，如厂商不配合改造，所产生违约责任由厂商承担。

4、验收

（1）满足所有在技术参数中的功能需求，并提供本院认可的测试机构出具的功能评测报告和安全测评报告，所需经费包含在投标总价中。

（2）免费配合我院完成所投系统的网络安全等级测评和商用密码应用安全性评估所需的升级改造工作。

- 三、评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分内容 | 评分说明和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 2 | 商务部分 | 投标产品业绩 （10分） | 投标人提供2022年8月至今（以合同签订日期为准），与本项目类似的项目业绩。每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。 注：需至少提供合同首页、内容页以及签署页复印件。未按要求提供视为无效业绩不得分。 同一甲方合同按1个有效业绩计算。 |
| 3 | 技术部分 | 技术团队 （4分） | 投标人应提供针对本项目的项目技术团队配置情况。 （1）技术团队人员配置充裕合理，具有丰富的项目经验、专业能力强的，得4分； （2）技术团队人员配置基本合理，具备一定的专业能力及相关经验，得2分； （3）技术团队人员配置较少，专业能力或相关经验不足的，得1分； （4）未提供技术团队配置情况的，得0分。 |
| 4 |  | 技术指标响应 （34分） | 综合考虑投标人对第五章采购需求中采购需求参数的技术响应情况进行响应，全部满足得满分34分。 （1）采购需求书中“★”标注内容为实质性指标，为必须满足的指标，共16项，不满足其投标将被拒绝。漏报技术条款视为该条不满足。 （2）采购需求中“#”标注内容为重要指标，共有20项，全部满足得29分。每有一项不满足扣1.5分，最多扣29分。 （3）采购需求中“△”标注内容为一般指标，共有10项，全部满足得5分。每有一项不满足或不提供扣0.5分，最多扣5分。 |
| 5 |  | 建设方案与实施计划 （8分） | 综合考量投标人建设方案与项目适配度，包括系统部署的架构图、配置清单、业务连续性保障、进度计划方案、项目计划风险应对策略等： （1）项目建设方案完善，实施计划高效可行，能够完全保障项目执行，得8分； （2）项目建设方案完整，实施计划合理可行，能够保障项目执行，得5分； （3）项目建设方案基本完整，实施计划基本可行，基本能够保障项目执行，得3分； （4）项目建设方案不完整或存在重大缺陷，不能保障项目执行，得1分； （5）未提供，该项得0分。 |
| 6 |  | 培训方案 （4分） | 综合考虑投标人提供的培训方案（包括不限于培训内容、主讲人员、培训次数、培训实施计划）： 培训方案完善，培训内容科学、专业，高度契合项目实施内容，培训次数、主讲人员，培训实施计划高效，可行，得4分； 培训方案完整，培训内容较专业，符合项目实施内容，培训次数、主讲人员满足采购需求，培训实施计划有效，具备一定的可行性，得2分； 培训方案不完整，或培训次数、主讲人员不满足采购需求，存在重大缺陷，得1分； （4）未提供，得0分。 |
| 7 | 售后服务 | 售后服务方案 （10分） | 综合考虑投标人提供的售后服务方案（包括不限于售后服务内容、售后标准、售后服务技术支持）： （1）售后服务方案完善，售后服务内容、各项服务标准科学、专业、响应高效，具备充分的技术支撑，能够完全保障项目执行，得10分； （2）售后服务方案完整，售后服务内容、各项服务标准专业、有效，能对服务要求做出有效响应，具有一定的技术支撑，能够保障项目执行，得8分； （3）售后服务方案较完整，售后服务内容、各项服务标准较专业、较有效，具有一定的技术支撑，能够基本保障项目执行，得6分； （4）售后服务方案不完整或存在重大缺陷，不能保障项目执行，得4分； （5）未提供，该项得0分。 |
| 合计（100 分） |  |  |  |

- 遴选文件响应格式（一式四份，正本一份）

- 1、报价单

项目编号：__________________项目名称：____________报价单位：人民币元

| 包号 | 投标人名称 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 2、业绩

- （提供相关业绩合同复印件）

- 3、采购需求偏离表：

项目名称：____________

| 序号 | 需求文件条目号(页码) | 需求文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应对采购需求的内容给予逐条响应，以参与产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2. 在本表中未对采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应需求文件的要求，投标无效。

3. 投标人应按照采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在偏离表中给予文件名称、所处遴选文件页码或位置等必要说明。

4.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 技术团队配置（格式自拟）

- 5、建设方案与实施计划（格式自拟）

- 6、培训方案（格式自拟）

- 7、售后服务方案（格式自拟）