技术要求及评分标准

一、采购标的

| # 标的名称 | # 数量 | # 预算金额 # (万元) |
| --- | --- | --- |
| 全院景观绿化方案设计服务采购项目 | 1 | 29.8 |

二、技术要求

（一）工程简介

景观提升总面积为28038.04 m²，涵盖中心庭院区，西侧代建绿地，东门两侧绿地，北门对景绿地及南门两侧绿地。

（二）资质要求

1、风景园林工程设计专项乙级及以上资质。（废标项，必须具备）

2、项目负责人需具有园林设计相关专业的高级及以上专业技术职称。（废标项，必须具备）

（三）投标设计内容

北京清华长庚医院园林绿化改造项目园林景观设计以及相关的设计服务，涵盖设计思路内容文字阐述。

（四）设计主要工作

1、概念方案设计阶段

（1）	设计说明，针对项目特点的设计理念

（2）	风格定位（元素来源）与各空间意向图

2、方案设计阶段

各种景观空间（开放空间、半开放空间、私密空间等）内的平面布局，景观元素组织，竖向关系梳理，场地景观亮点形式（喷泉、水景、雕塑等），绿化布局的空间关系，绿化效果意向及基调树种骨干树种。

完成景观空间的特征塑造，表达概念阶段确定的设计思想；限定景观要素的尺度、材质、色彩等清晰表达设计效果，使整个区域得以呈现一致的景观风格。

3、交付的资料及成果文件

方案设计（包含估算及效果图）。符合行业设计深度标准，严格按照设计合同或遴选文件中规定的时间保质保量地提供相应成果，成交人需根据国家有关设计承揽要求承担设计责任。

（1）概念方案设计阶段

用地范围图、现状分析图、总平面图、功能分区图、竖向图、构筑物及园林小品布局图、道路交通图、植物配置图、重点景区平面图、效果图及意向图等。

（2）方案设计阶段

设计说明、设计依据、设计原则及内容 、主要技术经济指标、设计图纸、位置图、用地范围图、现状分析图、总平面图、功能分区图、竖向图、构筑物及园林小品布局图、道路交通图、植物配置图、重点景区平面图、效果图及意向图等。

（五）服务要求

1、人员配置：选择有丰富医疗景观设计经验的中、青年业务骨干组成设计团队参与本项目，以保证紧张的设计周期或不可预期的变更或甲方安排的其它任务，充分保障甲方的利益。

2、各设计阶段的控制：

在各设计阶段均保持与甲方、有关审批部门、甲方聘请的其他单位及时沟通。开始前组织各专业设计人员和相关专家进行技术研讨，确定各专业设计思路，并根据需要建立相关课题或科研小组进行专项研究。

在设计中期阶段组织专家进行工作成果的检查与技术方案的论证，对完成的设计成果文件进行控制。

方案设计阶段：根据项目设计进度需要，根据初步方案与甲方负责人进行沟通、交流，做到设计人员对方案总体布局的充分理解，对初步方案要解决的主要矛盾的清晰把握，从甲方的角度，市场的角度，技术的角度，经济的角度对方案进行多可能性，多专业性讨论、评选，分析各种方案的可能性及优缺点。让甲方达到最高性价比方案，并完成报会批准。

3、工程造价控制

（1）在方案设计阶段完成成本的估算，并根据估算的成本情况同甲方对接，针对成本控制在下一步设计过程中进一步优化设计。

（2）借鉴其它项目的成本分析，对容易超出预算成本的部分深入研究。

（3）与当地有关审批部门深入沟通，对于与成本相关较大的设计子项进行研究，把握好规范、规定的执行标准。

4、设计质量保证

为保证项目顺利开展，提高设计质量，设计单位应承诺：为本项目安排的设计组成员在项目设计服务期内，不再承接其他项目，投入全部精力为本项目服务。

5、设计管理保证

设计单位应有效进行方案设计管理，应承诺：满足工程安全、环保、功能特性等有关的国家强制性标准条文所规定的内容，满足进度要求，满足甲方合理要求。

6、设计评审工作：

在方案设计阶段，由设计单位按计划对设计结果组织内部评审，由各专业总工程师组织，采用会议评审或会签评审方式。在设计过程中对重要的技术问题进行专题评审，确定最经济的设计方案。项目评审均要对是否符合有关规定要求形成结论性意见,以指导中间过程的设计。

7、协助甲方完成所有必要的审图及各项手续办理工作。

8、服务响应时间：合同签定后60天内。

（六）现场条件

1、自然条件

本项目位于北京市昌平区，昌平区属暖温带，半湿润大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥，四季分明。年平均气温为11℃～12℃，1 月份最低平均气温为-4℃～-5℃，7 月份最高月平均气温为 25℃～26 ℃，根据《中国季节性冻土标准冻深线图》判定，本场地地基土的标准冻结深度为0.80m。

冬季以西北风和北风为主，夏季多偏南风，春、秋两季为南北风向转换季节，年平均风速为2～3m/sec，最大风速可超过27.0m/sec。

本区降雨年份变化较大，最大降水 1954 年降水量达1251mm，最小降水1993年降水量为272mm，年平均降水量584mm，日最大降水量183.8mm，多年平均水面蒸发量 1200mm 左右。

2、交通条件

本项目建设用地四面环路，交通便捷，周边交通路网完善，西临立汤路，北接京承高速、京藏高速，北门正接地铁 5 号线天通苑地铁站，交通十分便利。

3、市政设施条件

本项目周边的市政基础设施条件比较完善，本项目改造所需的水、电等市政条件可以满足本项目建设需要。

（七）设计依据

建设单位对本工程使用功能及配套设备的各类意见和建议。国家现行有关园林工程标准、规范、图集。

（八）成果文件要求

1、 成果文件的组成：设计总说明、设计图纸。

2、 成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3、成果文件的格式要求：纸质版设计成果文件格式应符合评审要求。电子版设计成果应发包人要求提供PDF及CAD（永久解密）格式。

4、 成果文件的份数要求： 2份 。

5、 成果文件的载体要求：

（1）电子版的要求：U盘形式。

（2）其他要求：服务成果取得批复前，由设计人负责提供满足评审会和报批手续需要的文件份数，费用由设计人自理。

（九）有关设计的其他要求

1、本工程的设计文件应符合现行最新版本的设计规程、规范和技术规定的要求。各个设计阶段设计文件内容的深度应符合国标、行业标准。

2、在设计阶段应提供必要的申报规划资料。

3、应分设计阶段向招标人提交规定数量的设计成品文件。

- 评分标准（采用综合评分法）

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 |
| 商务部分 | 14 | 类似业绩 | 自2023年3月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类设计项目业绩的，得2分，最高得14分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 28 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“二、技术要求 （五）服务要求”的得28分。 共有7项指标，每满足一项得4分，共28分。 注： 1）“服务要求”以 《技术规格偏离表》（后附格式）”响应为准，否则不得分。 2）以“技术要求”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理体系 | 具有完善的管理体系： 体系完善的，得5分； 体系基本完善的，得3分； 体系不完整的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 10 | 设计方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的设计方案的全面性、合理性等方面进行打分： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分的，得10分； 设计方案中规中矩、针对性较强、内容较为全面的，得7分； 设计方案一般、针对性一般、内容较为简单的，得4分； 设计方案较为简单、针对性不强、内容有疏漏的，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 3 |  | 根据各投标人按照采购需求提供的设计团队的规模、专业度，合理性方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得3分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度较高的，得2分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 注：拟派人员需提供职称证书或与本项目相关证书复印件并加盖投标单位公章，未提供上述有效证明文件，本项不得分。 |
|  | 5 | 服务响应时间及质量保障措施 | 根据投标人针对本项目提出的主要节点进度控制、质量控制措施等进行打分。 进度控制到位、质量控制措施设置合理、分工明确的，得5分； 进度控制基本到位、质量控制措施设置较为合理、分工基本明确的，得3分； 进度控制略有欠缺、质量控制措施设置不合理、分工混乱的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 5 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于应急预案或其他增值服务。 服务承诺完全满足项目需求的，得5分； 服务承诺基本满足项目需求的，得3分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供不得分。 |
| 其他 | 10 | 其他合理化建议 | 根据投标人提供的其他合理化建议进行评价。 建议科学、合理，针对性强，得10分； 建议较科学、合理，针对较性强，得7分； 建议基本科学、合理，基本具备针对性，得4分； 建议欠科学合理，缺乏针对性，得1分； 未提供不得分。 |

技术规格偏离表

项目名称：全院景观绿化方案设计服务采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件【二、技术要求（五）服务要求】中要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

商务条款偏离表

项目名称：全院景观绿化方案设计服务采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如对包括合同等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：